## Slide 1
팀 보고 · 2026-10
AI 와 함께 만든 8개월
PEP(Platform Engineering Portal) 개발 과정·결과 리포트
개발 방식이 어떻게 바뀌었나
어떻게 발전해 왔나 — 수치로
상용화까지 얼마나 왔고, 무엇이 남았나
기간 2026-02-05 ~ 2026-10-01 · 데이터 기준 riverjin839/devops_management main
1,988
커밋
750
병합 PR
82
자동 릴리스
96%
AI 작성 커밋 비중
Notes: 표지. 8개월간 1인 + AI(Claude Code) 페어로 PEP 를 개발한 과정과 결과를 수치로 정리했다.

## Slide 2
SUMMARY
한 장 요약 — 구현은 AI, 사람은 의도·검증·하네스
222K
코드 라인
Python 102K + TS 121K
2월 대비 16배
1,097
백엔드 테스트
5월 31개 → 9월 1,097개
35배
5.4
PR / 작업일
750 PR ÷ 139 작업일
하루 5건 병합
67%
상용화 진척도
9개 영역 자체 평가
근거는 11장
방식 변화 커밋의 96%, PR 의 78% 를 AI 가 작성. 사람의 일은 코딩 → 요구사항·리뷰·규칙(하네스) 설계로 이동했다.
발전 경로 프롬프트 코딩 → 컨텍스트 문서화 → 스킬·자동 게이트 → 에이전트 운영의 4단계로 진화했다.
상용화 기능·배포·CI 는 상용 수준. SSO·프론트 테스트·관측성·i18n 이 남은 핵심 공백이다.
출처: git log origin/main (2026-02-05 ~ 2026-10-01), 저장소 스냅샷
2

## Slide 3
HOW WE WORK
개발 방식은 어떻게 바뀌었나
영역
BEFORE
AFTER (AI 페어)
코드 작성
사람이 직접 타이핑
AI 가 구현, 사람은 의도·수용 기준 제시
컨텍스트 전달
매번 설명 (휘발)
CLAUDE.md·CODE_MAP·SCREENS 로 저장소에 고정
반복 작업
사람의 기억·체크리스트
스킬 8종 (페이지·체커·릴리스·문서 동기화)
품질 확인
수동 확인
lint 0경고·tsc·build·pytest·docs-sync 게이트
릴리스
수동 버전·태그
PR 병합 → SemVer·CHANGELOG·태그 자동
디자인 검토
화면 보며 감(感)
UX 에이전트 감사 → DESIGN.md 백로그 101건
출처: 저장소 내 CLAUDE.md · .claude/skills · .github/workflows · DESIGN.md
3

## Slide 4
TIMELINE
AI 를 잘 쓰기 위한 '하네스'가 쌓여 온 과정
02-05
첫 AI 커밋·PR #1
02-24
CLAUDE.md 도입
04-21
CODE_MAP.md
05-04
DESIGN_SYSTEM.md
06-03
스킬 + CHANGELOG
07-09
자동 릴리스
07-17
docs-sync CI·shadcn MCP
07-19
UX 에이전트·DESIGN.md
핵심 관찰 모델이 아니라 '저장소에 남긴 규칙'이 생산성을 바꿨다. CLAUDE.md 이후 같은 지시를 반복할 필요가 사라졌고, 스킬·게이트 도입(6~7월)과 함께 월 PR 이 99 → 183 건으로 1.8배가 됐다.
출처: 각 파일의 최초 추가 커밋 일자 (git log --diff-filter=A)
4

## Slide 5
AI SHARE
작성 주체 — 커밋의 96% 를 AI 가 작성
Chart: 월별 커밋 수 (병합·봇 커밋 제외)
| 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월
AI (Claude) | 67 | 49 | 80 | 173 | 216 | 250 | 85 | 92
사람 | 6 | 4 | 19 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0
1,012 / 1,056
AI 작성 커밋 (96%)
586 / 750
AI 브랜치 PR (78%)
5월
로컬 Claude Code CLI 전환
개인 계정 커밋도 91% AI 작성
AI = 작성자 Claude 또는 Co-Authored-By: Claude 트레일러 · github-actions 봇 171건 제외
5

## Slide 6
THROUGHPUT
처리량 — 7월 정점 183 PR, 이후 안정화 구간
Chart: 월별 병합 PR
| 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월
병합 PR | 53 | 54 | 68 | 99 | 116 | 183 | 87 | 90
Chart: 작업일당 PR
| 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월
PR / 작업일 | 4.1 | 4.2 | 5.2 | 5 | 5.5 | 7.6 | 6.7 | 4.1
4.1 → 7.6
2월 대비 7월 작업일당 PR 1.9배. 8월은 신규 기능 대신 버그·품질 정비에 집중한 구간이다.
출처: 'Merge pull request' 병합만 집계(브랜치 동기화 병합 95건 제외), 작업일 = 커밋 1건 이상인 날
6

## Slide 7
GROWTH
결과물 — 코드 16배, 화면 9배, API 6배
Chart: 월말 코드 라인 (천 줄)
| 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월
Frontend TS/TSX | 8.3 | 18.9 | 40.9 | 59.4 | 77 | 104.5 | 110.1 | 121
Backend Python | 5.6 | 7.9 | 20.2 | 31 | 44 | 75.8 | 82.4 | 101.7
2월 말 → 9월 말
라우터 (API)
12 → 76
화면 (pages)
8 → 72
DB 모델
9 → 60
문서 (.md)
5 → 160
출처: 월말 커밋 스냅샷 기준 파일·라인 집계 (git ls-tree / cat-file)
7

## Slide 8
MODEL EVOLUTION
모델 세대가 바뀔 때마다 기능 구현 규모가 커졌다
Chart: 세대별 성장 지수 (초기 = 100)
| 초기 (2~4월) | 4.x (5~6월) | 5 (7~8월) | 5.x (9월)
월 기능 PR | 100 | 204 | 150 | 93
월 코드 증가량 | 100 | 148 | 176 | 148
PR당 변경 파일 | 100 | 140 | 140 | 200
세대별 주력 모델과 대표 성장
4.x
Opus 4.7 (1M) · Opus 4.8
월 기능 PR 35 → 72건 (2.0배)
5
Sonnet 5 · Opus 5 · Fable 5
월 코드 +20K → +36K줄 (1.8배)
5.x
Opus 5.5 · Fable 5.1 · Sonnet 5.5
PR당 변경 파일 5 → 10개 (2.0배)
8~9월 기능 PR 감소는 성능 저하가 아니라 안정화 집중(테스트 540 → 1,097)의 결과다.
기준: main 병합 PR 745건 중 모델 표기(Co-Authored-By) PR 295건 + 초기 173건 · 세대 구간은 일부 겹침 · 파일 = 중앙값
8

## Slide 9
QUALITY
품질 — 7월 버그 급증을 테스트·게이트로 되잡았다
Chart: 백엔드 테스트 함수 수 (월말)
| 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월
테스트 함수 | 31 | 57 | 540 | 730 | 1097
Chart: 월별 feat vs fix 커밋
| 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월
feat | 34 | 33 | 61 | 105 | 119 | 105 | 26 | 44
fix | 36 | 17 | 22 | 43 | 55 | 104 | 41 | 29
7월 fix 비율 50%
→ 테스트 10배·docs-sync CI·자동 릴리스 도입 → 9월 40% 로 회복, 릴리스 82회 중 revert·hotfix 4건
출처: backend/tests 의 def test_ 집계, Conventional Commits prefix 집계
9

## Slide 10
MATURITY
AI 활용 성숙도 — 4단계로 진화
1
프롬프트 코딩
2~3월
대화로 기능 단위 구현
CLAUDE.md 첫 도입
PR 54건/월
2
컨텍스트 문서화
4~5월
CODE_MAP·디자인 시스템
문서로 저장소 지도 제공
PR 84건/월
3
스킬·자동 게이트
6~7월
스킬 8종, docs-sync CI,
자동 릴리스·CHANGELOG
PR 150건/월
4
에이전트 운영
8~9월
UX 감사 에이전트, 테스트
1,097개, 안정화 우선
테스트 2배
PR/월 = 해당 구간 월평균 병합 PR · 현재 위치 = 4단계
10

## Slide 11
READINESS
상용화까지 얼마나 왔나 — 종합 67%
Chart: 영역별 진척도 (%)
| 프론트 테스트 | 관측·성능 | 보안·인증 | UX 완성도 | 백엔드 테스트 | 운영 문서 | 배포 형태 | CI/CD·릴리스 | 기능 커버리지
진척도 | 20 | 30 | 55 | 70 | 70 | 85 | 85 | 90 | 90
평가 근거
기능·CI·배포
라우터 76 · 화면 72 · 모델 60, CI 게이트 3종, Helm/Kustomize 4 overlay + 폐쇄망
테스트
백엔드 1,097개 (커버리지 미측정), 프론트 단위·E2E 0건
보안
JWT + viewer/operator/admin + 테넌트 격리 + 감사 로그 / SSO·refresh 토큰 없음
UX
UX 백로그 101건 중 83건 완료(82%) / i18n·반응형 미대응
관측
앱 자체 메트릭 exporter 0, 부하 테스트 0
자체 평가: 9개 영역 동일 가중 평균 · 70% 이상 = 상용 기준 충족(강조색)
11

## Slide 12
NEXT
남은 과제 — 상용 전환을 막는 5가지
우선
과제
내용
목표 지표
P0
SSO·세션
OIDC/LDAP 로그인, refresh 토큰, 만료 안내·returnTo (R-7)
보안 55 → 80
P0
프론트 테스트
Vitest 핵심 훅·컴포넌트 + Playwright 주요 동선 E2E
20 → 60
P1
관측·성능
/metrics exporter, SLO 정의, 대형 클러스터 부하 테스트
30 → 70
P1
국제화·반응형
react-i18next ko/en (R-6), 태블릿 최소 폭 대응
UX 70 → 85
P2
UX 백로그
미처리 13건 + 부분완료 3건 소진, 토큰 정합(raw hex 104건)
82% → 100%
목표 지표를 모두 달성하면 종합 진척도 67% → 약 80% (상용 베타 수준)
출처: DESIGN.md 로드맵 R-6·R-7, 백로그 D-069~D-085, 저장소 grep 결과
12

## Slide 13
LESSONS
8개월에서
얻은 3가지
AI 는 속도를 주고,
하네스는 방향을 준다.
1
컨텍스트가 곧 생산성
CLAUDE.md·CODE_MAP·스킬로 규칙을 저장소에 남기자 같은 설명의 반복이 사라졌다. 월 PR 1.8배의 실제 원인이다.
2
속도는 게이트와 함께 키운다
7월 fix 비율 50% 는 게이트 없이 속도만 낸 대가였다. 테스트·docs-sync·자동 릴리스가 이를 40% 로 되돌렸다.
3
사람의 역할은 '판단'으로 이동
무엇을 만들지, 무엇이 충분히 좋은지, 어디서 멈출지. 남은 과제(SSO·테스트·관측)도 같은 판단의 문제다.